# 1. Wdrożenie

Wdrożenie przebiegło pomyślnie,  testy automatycznie pozwoliły na eliminacje potencjalnych błędów i scenariuszy, które mogą spowodować błędne działanie modułu. Głównie testy biblioteki VLC LIB pozwalają na pozytywną ocenę w perspektywie użyteczności aplikacji dla firmy BT Sport.

Moduł został wdrożony poprzez wygenerowanie pakietów i instalacje ich na komputerach firmy BT Sport. Pracownicy firmy BT Sport wraz z programistami i testerami przeprowadzili szereg testów i prób modułu Player co doprowadziło m.in. do wykrycia błędu w bibliotece VLC LIB (tzw. „deadlock”), który z powodzeniem został usunięty przez twórców biblioteki.

Protokół przeprowadzonych testów funkcjonalnych

| Scenariusz | Czy spełniony |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TAK | NIE |  |
| Ustawienie rozdzielczości wydarzenia | TAK |  | Brak |
| Dodawanie playlisty | TAK |  | Brak |
| Testowanie poprawności playlisty | TAK |  | Należy zwrócić uwagę na wyniki testu i sprawdzić ew. problematyczne pliki |
| Ładowanie playlisty do odtwarzacza | TAK |  | Należy zwrócić uwagę na ewentualne komunikaty na temat brak/błędów plików mediów |
| Odtwarzanie playlisty |  | NIE | Wykryto błąd wewnątrz biblioteki VLC LIB, projekt. Został stworzony prosty projekt który doprowadzał do błędu i zawieszenia się odtwarzacza przez tzn „deadlock” i przesłany do autorów biblioteki, którzy sprawdzili błąd i zadeklarowali, że jest naprawiony. |
| Powtórny test „Odtwarzanie playlisty” | TAK |  | Ponowny test wykazał brak problemu „deadlock” jak również innych błędów lub problemów. Poprawny test ładowania odtwarzaczy znajduje się w pliku vlc_test_log.txt |
| Pobieranie raportu z wydarzenia | TAK |  | Brak |

Opis instalacji narzędzi deweloperskich jak również utworzenie pakietów gotowej aplikacji modułu Player znajduje się w pliku instalacja.txt, jak również w pliku README.md wewnątrz paczki z kodem źródłowym.